|  | Comité de Défense des Riverains du Quartier des Graviers Palaiseau Massy coderiq.grapamas@laposte.net |  |
| --- | --- | --- |

Compte rendu de la réunion du 3 mars 2009

Objet de la réunion : projet Tram-Train

Participants :

Mr Laffargue, Maire adjoint chargé de l’urbanisme, de l’économie, du commerce et de l’emploi

Mme Kot, du service urbanisme

Mme Noël, Présidente de l'Association Massy-Graviers (AMG)

Mr Bonnot, Président de l'association Demain Vivre A Massy Palaiseau (DVAMP)

Mr Melou, Vice-Président de l’association DVAMP

Mr Lyon, Secrétaire du Comité de Défense des Riverains du Quartier des Graviers Palaiseau Massy

Rédacteur : Thierry Lyon

Préambule

A la suite d'un article paru dans le journal Le Parisien en date du 28 janvier 2009, les associations Massy-Graviers, Comité de Défense des Riverains du Quartier des Graviers Palaiseau Massy et Demain Vivre A Massy Palaiseau ont sollicité une entrevue avec Mr Laffargue, Maire-adjoint chargé de l'urbanisme afin d'avoir des précisions sur le contenu du projet et la position de la mairie de Massy.

Projet Tram Train

Mr Laffargue développe les informations reçues lors d'une réunion récente avec des représentants du STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

Le projet de Tram-Train est validé par l'ensemble des structures concernées. Il consiste dans un premier temps à relier Massy à Evry puis Massy à Versailles

Pour la phase Massy-Evry, un programme de concertation est prévu et se déroulera du 25 mai 2009 au 03 juillet 2009.

- Un site consacré au projet mis en œuvre par le STIF sera ouvert début mai 2009.

- 5 réunions publiques seront organisées dans 5 communes situées sur le parcours. Une des réunions aura lieu à Massy.

- Le déroulement de la concertation sera contrôlé par un tiers garant (Mme Vourc'h).

Le planning général est le suivant :

2010 : schéma de principe et enquête publique

2011 : avant projet

2012 : premiers travaux

2017 : mise en service

Les associations représentatives, en particulier les associations présentes seront associées durant les différentes étapes du projet.

Pour ce qui concerne directement le quartier situé autour des terrains militaires bordés par l'avenue des Alliés (Palaiseau), la rue du Moulin à Vent (Palaiseau), la rue M. Berthelot (Palaiseau), la route de Palaiseau (Massy) et la rue de la Cerisaie (Massy), le projet prévoit l'installation d'équipements de stockage de rames, de maintenance et de nettoyage des rames. Ces installations seront installées sur la partie de terrain située sur la commune de Massy (la commune de Palaiseau a un projet de construction de logements sur sa partie).

Plusieurs hypothèses ont été étudiées concernant le positionnement de ces installations (la Bonde/Champlan, ancienne gare militaire de Massy, …).

Le STIF a estimé que le terrain de l’ancienne gare militaire de Massy était le plus pertinent.

Le STIF prévoit la circulation de 21 rames + 10 rames supplémentaires après la mise en service de la liaison Versailles-Massy.

Face à ce projet, les associations présentes manifestent leurs inquiétudes en particulier sur les aspects nuisances sonores et esthétique :

- bruit généré par les mouvements de rames entre 18h00 et 08h00, lles samedis et dimanche,

- bruit généré par la station de lavage (le jour, la nuit),

- bruit généré par les livraisons de matériel,

- bruit généré par l’atelier de maintenance,

- présence d’un bâtiment industriel au milieu d’un site d’habitation.

Mr Laffargue  indique que de tels équipements sont déjà en service en milieu urbain et n’apportent pas de nuisances particulières car ces contraintes sont prises en compte. Le STIF a proposé une visite de tels équipements :

- atelier du T2 à Issy les Moulineaux

- atelier du T3 au pont de Garigliano

Les riverains pourront à cette occasion être interviewés. La hauteur des bâtiments correspond à environ du R+2.

Pour conclure, Mr Laffargue précise que le financement du projet est bien engagé.